PROJETO ESTADIA  ·  FRENTE B

Produto e Tarefas (PO + Scrum Master)

Guia do projeto

Missão: Organizar a lista do que o sistema precisa ter e conduzir as tarefas do grupo do jeito ágil (Scrum e Kanban). Quem: Product Owner (1) + Scrum Master (1) + 1 dev de apoio Base na disciplina: Aulas 01, 02, 04 e 07 da apostila

O seu foco

O PO decide o que é mais importante; o Scrum Master ajuda o grupo a trabalhar no ritmo e tira obstáculos do caminho.

Como usar este guia

Este guia tem uma parte geral e um manual para cada função. Leia a parte geral e depois vá direto ao manual da sua função: ele tem tudo de que você precisa para fazer as suas tarefas do Passo a passo.

| Função | O que faz | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Decide o que é mais importante no sistema e escreve a lista (backlog). | B1, B3 |
| Scrum Master | Organiza o quadro de tarefas e puxa as reuniões rápidas. | B2, B4 |
| Dev de apoio | Mostra o sistema e ajuda a estimar as tarefas. | apoio às tarefas |

O projeto em 1 minuto

O Estadia é um sistema para administrar um hotel de 50 quartos. Pelo computador ou pelo celular, a equipe do hotel faz reservas, registra a entrada (check-in) e a saída (check-out) dos hóspedes, cobra o que eles consumiram, fecha o caixa do dia e vê relatórios.

O PROBLEMA

Muitos hotéis pequenos ainda controlam tudo em caderno, planilha e WhatsApp. Aí acontecem erros: vender o mesmo quarto para duas pessoas, cobrar errado, o caixa não bater e a dona não saber quanto o hotel realmente ganhou no mês.

A SOLUÇÃO

Um sistema único que vários funcionários usam ao mesmo tempo. Ele não deixa vender o mesmo quarto duas vezes, guarda quem fez cada ação e mostra relatórios prontos para a dona decidir preços e equipe.

QUEM USA O SISTEMA NO HOTEL

| Perfil | O que faz |
| --- | --- |
| Recepção | Reservas, check-in, check-out e caixa |
| Governança | Limpeza dos quartos, pelo celular |
| Gerência | Relatórios, preços e fechamento do dia |
| Financeiro | Caixa, contas e empresas |
| Administrador | Usuários e configurações |
| Suporte técnico | Backup e saúde do sistema (equipe técnica) |

O que o sistema faz (ideias para o backlog)

- Mostrar quais quartos estão livres, ocupados, sujos ou em manutenção.

- Reservar por tipo de quarto, sem deixar vender o mesmo quarto duas vezes.

- Fazer check-in e check-out, com a ficha do hóspede.

- Lançar consumo na conta do hóspede (frigobar, restaurante).

- Abrir e fechar o caixa de cada turno.

- Avisar a governança quais quartos precisam de limpeza.

- Gerar relatórios de ocupação e receita.

- Bloquear a tela com um PIN quando o funcionário sai do computador.

Scrum e Kanban em uma frase

- Scrum: trabalho em ciclos curtos (sprints) com reuniões rápidas e papéis definidos (PO, Scrum Master, time).

- Kanban: quadro com colunas para ver o fluxo do trabalho e não acumular tarefas pela metade.

- Os dois se completam: dá para planejar em sprints e acompanhar no quadro Kanban.

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE B

Product Owner

Decide o que é mais importante no sistema e escreve a lista (backlog).

Tarefa B1 · Lista de funcionalidades (backlog)  (cerca de 1h30)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Backlog = lista do que o sistema faz, em ordem de importância.

- Cada item é escrito do ponto de vista de quem usa: "Como [quem], quero [o quê], para [por quê]".

O que o Estadia faz (escolham 10 e escrevam no formato)

| Quem usa | O que o sistema faz |
| --- | --- |
| Recepcionista | Ver quais quartos estão livres numa data |
| Recepcionista | Fazer uma reserva sem vender quarto já ocupado |
| Recepcionista | Fazer check-in e preencher a ficha do hóspede |
| Recepcionista | Lançar consumo (frigobar, restaurante) na conta |
| Recepcionista | Fazer check-out e receber o pagamento |
| Recepcionista | Abrir e fechar o caixa do turno |
| Recepcionista | Bloquear a tela com PIN ao sair do computador |
| Governança | Ver quais quartos precisam de limpeza |
| Governança | Marcar o quarto como limpo pelo celular |
| Gerente | Ver a ocupação e a receita do mês |
| Gerente | Mudar o preço das diárias |
| Gerente | Fechar o dia do hotel |
| Financeiro | Cobrar empresas que pagam depois |
| Administrador | Criar usuários para os funcionários |
| Dona do hotel | Ver quem fez cada alteração (auditoria) |

Como dar prioridade

| Prioridade | Quando usar |
| --- | --- |
| Alta | Sem isso o hotel não consegue trabalhar (reserva, check-in, caixa). |
| Média | Ajuda muito, mas dá para viver sem por alguns dias (relatórios). |
| Baixa | É bom ter (ex.: bloquear tela com PIN). |

DICAS

- Leiam em voz alta: se soar como fala de um funcionário do hotel, está certo.

CUIDADO COM

- Escrever tarefa técnica ("criar o banco de dados"). O backlog fala do que o usuário quer.

Tarefa B3 · Planejamento de uma sprint  (cerca de 1h)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Objetivo da sprint = UMA frase que diz o que estará pronto no fim da semana.

- Capacidade = pessoas × horas por dia × dias. O planejado não pode passar disso.

Horas sugeridas por tarefa (do Passo a passo de cada frente)

| Tarefa | Horas |
| --- | --- |
| A3 Cronograma | 1 |
| B3 Sprint | 1 |
| C2 Indicadores | 1,5 |
| D2 Manuais | 2 |
| Cada pessoa por dia (média) | 1 |

Exemplo de capacidade

8 pessoas × 1 hora por dia × 5 dias = 40 horas na semana.

DICAS

- Se a soma passar de 40 h, deixem para a próxima semana o que for menos importante.

CUIDADO COM

- Objetivo em forma de lista de tarefas. Ex. ruim: "fazer B3, C2, D2". Ex. bom: "terminar a 1ª versão de todas as entregas".

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE B

Scrum Master

Organiza o quadro de tarefas e puxa as reuniões rápidas.

Tarefa B2 · Quadro Kanban  (cerca de 45 min)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Kanban = quadro com colunas. O cartão anda para a direita conforme a tarefa avança.

- Limite de "Fazendo" evita começar tudo e não terminar nada.

Trello passo a passo

1.  Entrem em trello.com e criem uma conta gratuita.

2.  Criem um quadro: "Projeto Estadia".

3.  Criem 3 listas: A fazer · Fazendo · Feito.

4.  Criem um cartão para cada entrega (lista abaixo).

5.  Em cada cartão: Etiquetas → cor da frente.

6.  Menu → Compartilhar → copiem o link e mandem no grupo.

Cartões e cores

| Frente | Cor | Cartões |
| --- | --- | --- |
| A | Azul | A1 Canvas · A2 Ata · A3 Cronograma · A4 Trabalho final |
| B | Roxo | B1 Backlog · B2 Kanban · B3 Sprint · B4 Reuniões |
| C | Amarelo | C1 OKR · C2 Indicadores · C3 Painel |
| D | Verde | D1 Conversa · D2 Manuais · D3 Treinamento · D4 Quem decide |

DICAS

- Usem as mesmas cores do site: fica fácil achar a frente de cada cartão.

CUIDADO COM

- Esquecer de convidar o grupo: o quadro só funciona se todos mexem nos próprios cartões.

Tarefa B4 · Reuniões rápidas e retrospectiva  (15 min por reunião)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Daily: 15 minutos, 3 perguntas. Pode ser por mensagem.

- Retrospectiva: olhar para trás e escolher 3 melhorias.

Mensagem pronta da daily (para o grupo)

Bom dia! Daily de hoje. Cada frente responde: 1) O que fez desde ontem? 2) O que vai fazer hoje? 3) Tem algo travando?

Formato da retrospectiva

| Pergunta | Exemplo de resposta |
| --- | --- |
| O que foi bem? | Todo mundo escolheu a vaga no primeiro dia. |
| O que melhorar? | Algumas entregas chegaram na última hora. |
| Que ação vamos fazer? | Coordenação manda lembrete na quarta-feira. |

DICAS

- Anotem os impedimentos e cobrem a solução na daily seguinte.

CUIDADO COM

- Daily virar reunião longa. Se um assunto demorar, marquem uma conversa separada.

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE B

Dev de apoio

Mostra o sistema e ajuda a estimar as tarefas.

O que você entrega em cada tarefa

| Tarefa | O que fazer |
| --- | --- |
| B1 | Mostrar a versão de demonstração por 15 minutos e conferir se os 10 itens existem no sistema. |
| B2 | Entrar no quadro do Trello e mover os próprios cartões. |
| B3 | Dizer se as horas estimadas fazem sentido. |
| B4 | Participar das dailies. |

SEMPRE

- Mostrar o sistema funcionando e criar usuários de teste.

- Conferir o que a frente escreveu sobre o sistema.

- Passar números e prints da versão de demonstração.

- Explicar o que for técnico em palavras simples.

Peça ao seu dev de apoio o endereço da versão de demonstração e um usuário de teste. Ela tem dados inventados: nunca use dados reais de hóspedes nos trabalhos ou prints.

Onde tirar dúvidas

| Preciso de… | Onde encontrar |
| --- | --- |
| Ver o sistema funcionando | Peça ao dev de apoio o link da versão de demonstração |
| Tirar dúvida sobre o sistema | Dev de apoio da sua frente |
| Conceitos da disciplina | Apostila "Gestão Estratégica Guiada a Dados" |
| O que a dona do hotel respondeu | Frente D (questionário da reunião) |
| Entregar seu trabalho | Site da divisão de funções → Entregas da sua frente |

Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Diária | O preço de uma noite no hotel. |
| Check-in / Check-out | Registro da entrada e da saída do hóspede. |
| Taxa de ocupação | Quantos % dos quartos foram ocupados. Ex.: 35 de 50 = 70%. |
| Diária média (ADR) | Quanto o hotel recebeu, em média, por quarto vendido. |
| RevPAR | Receita das diárias dividida por todos os quartos (vendidos ou não). |
| No-show | Quem reservou e não apareceu. |
| Governança | Equipe de limpeza e arrumação dos quartos. |
| Backlog | Lista de tudo que o sistema precisa ter, em ordem de importância. |
| Sprint | Um ciclo curto de trabalho (aqui, 1 semana) com um objetivo. |
| KPI | Indicador importante, que ajuda a tomar uma decisão. |