PROJETO ESTADIA  ·  FRENTE C

Metas e Indicadores

Passo a passo

Missão: Mostrar com números como o Estadia ajuda o hotel: definir metas e os indicadores que a dona vai acompanhar. Quem: 2 integrantes + 1 dev de apoio Base na disciplina: Aulas 10, 11 e 12 da apostila

| Integrantes |  |
| --- | --- |
| Dev de apoio |  |
| Data final de entrega |  |

Como usar este documento

1.  Façam as etapas na ordem. Cada uma diz em que semana fazer, quanto tempo leva e qual aula da apostila explica o assunto.

2.  Nas tabelas, a 1ª linha é um exemplo: usem como modelo.

3.  O Desafio extra é opcional, só para quem quiser ir além.

4.  Preencham as tabelas e campos deste próprio arquivo (ele é editável no Word ou no Google Docs).

5.  Marquem o checklist Pronto quando antes de considerar a etapa concluída.

6.  Ao terminar cada etapa, salvem e enviem pelo site da divisão de funções, na área Entregas da Frente C, com o nome indicado em "Entregar como".

Etapa 1 · Metas do hotel (OKR)

Quando: Semana 1   ·   Tempo: cerca de 1h   ·   Quem faz: Metas

Conceito da apostila: Aula 10 · OKR tem duas partes: o Objetivo (onde queremos chegar, sem números) e os Resultados-chave (números que mostram se estamos chegando lá).

OBJETIVO

Escrever uma meta para o hotel usando o sistema, com 3 resultados que dá para medir.

PASSO A PASSO

1.  Escrevam um objetivo sem números. Ex.: "Deixar a recepção rápida e sem erros".

2.  Escrevam 3 resultados-chave com número de antes e meta (veja o exemplo).

3.  Os números de "antes" podem ser estimados: digam de onde tiraram (palpite da dona, pesquisa…).

4.  Confiram: resultado-chave não é tarefa. "Instalar o sistema" é tarefa; "check-in em 3 minutos" é resultado.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Resultado-chave | Antes | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tempo médio de check-in | 8 min | 3 min |

| Objetivo (sem números) |  |
| --- | --- |

PRONTO QUANDO

☐  Objetivo sem números.

☐  3 resultados-chave com antes e meta.

Entregar como: C1-okr

Desafio extra (opcional): Liguem a meta à estratégia do hotel: estratégia → portfólio de projetos → projeto Estadia → OKR (Aula 10).

Etapa 2 · Fichas de indicadores (KPIs)

Quando: Semana 2   ·   Tempo: cerca de 1h30   ·   Quem faz: Metas (com o Painel)

Conceito da apostila: Aulas 11 e 12 · Um bom indicador mede algo importante e ajuda a tomar uma decisão. Se ninguém decide nada com ele, não precisa existir.

OBJETIVO

Explicar 4 indicadores que o Estadia já calcula, com fórmula e meta.

PASSO A PASSO

1.  Usem estes 4: taxa de ocupação, diária média, RevPAR e no-show (explicados no Guia da Frente C).

2.  Preencham uma linha por indicador. A primeira já está como exemplo.

3.  Na última coluna, digam qual decisão a dona pode tomar olhando aquele número.

4.  Confiram as contas com o exemplo resolvido do guia.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Indicador | Fórmula | Meta | Que decisão ajuda a tomar? |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de ocupação | quartos ocupados ÷ quartos do hotel | 70% | Se estiver baixa, fazer promoção |
| Diária média |  |  |  |
| RevPAR |  |  |  |
| No-show |  |  |  |

PRONTO QUANDO

☐  4 indicadores com fórmula, meta e decisão.

Entregar como: C2-indicadores

Etapa 3 · Painel de indicadores

Quando: Semana 3   ·   Tempo: cerca de 2h   ·   Quem faz: Painel

Conceito da apostila: Aula 11 · Um painel (dashboard) mostra os indicadores de um jeito rápido de entender, com cores: verde = dentro da meta, amarelo = atenção, vermelho = problema.

OBJETIVO

Montar um painel simples no Google Sheets ou Excel com os 4 indicadores.

PASSO A PASSO

1.  Peçam ao dev de apoio os números de um mês na versão de demonstração (ou usem o exemplo do guia).

2.  Façam uma tabela com os 4 indicadores: valor, meta e cor (verde, amarelo ou vermelho).

3.  Façam 1 gráfico (ex.: ocupação por semana).

4.  Escrevam 3 frases: o que o painel mostra e o que vocês recomendam à dona.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Indicador | Valor do mês | Meta | Cor |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de ocupação | 70% | 70% | Verde |
| Diária média |  |  |  |
| RevPAR |  |  |  |
| No-show |  |  |  |

| O que o painel mostra (3 frases) |  |
| --- | --- |

PRONTO QUANDO

☐  Painel com os 4 indicadores coloridos.

☐  1 gráfico.

☐  3 frases de análise.

Entregar como: C3-painel (planilha ou print)

Desafio extra (opcional): Calculem também o % de atingimento dos resultados-chave: (atual − antes) ÷ (meta − antes) × 100.

O papel do dev de apoio

- Mostrar o sistema funcionando e criar usuários de teste.

- Conferir o que a frente escreveu sobre o sistema.

- Passar números e prints da versão de demonstração.

- Explicar o que for técnico em palavras simples.

Como entregar no site

1.  Abram o link da divisão de funções que o grupo usa.

2.  Na Frente C, toquem em Enviar entrega e escolham o arquivo (Word, PDF, Excel, PowerPoint, imagem ou ZIP; até 25 MB).

3.  O arquivo aparece na hora para todo o grupo, com o nome de quem enviou e a data. Versões novas podem ser enviadas por cima: a mais recente fica no topo.

4.  Sem o servidor ligado (página aberta como arquivo), o envio não funciona: mandem o arquivo para a Frente A.