PROJETO ESTADIA  ·  FRENTE D

Pessoas e Treinamento

Guia do projeto

Missão: Cuidar das pessoas: conversar com a dona do hotel, preparar os funcionários para usar o sistema e definir quem decide o quê. Quem: 2 integrantes + 1 dev de apoio Base na disciplina: Aulas 13 a 16 da apostila

O seu foco

O sistema só ajuda o hotel se as pessoas usarem. Vocês cuidam da conversa com a dona e da preparação dos funcionários.

Como usar este guia

Este guia tem uma parte geral e um manual para cada função. Leia a parte geral e depois vá direto ao manual da sua função: ele tem tudo de que você precisa para fazer as suas tarefas do Passo a passo.

| Função | O que faz | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| Relação com a cliente | Conversa com a dona do hotel e cuida de quem decide o quê. | D1, D4 |
| Treinamento | Faz os manuais e o plano para os funcionários aprenderem o sistema. | D2, D3 |
| Dev de apoio | Cria os usuários de teste e ajuda nos prints. | apoio às tarefas |

O projeto em 1 minuto

O Estadia é um sistema para administrar um hotel de 50 quartos. Pelo computador ou pelo celular, a equipe do hotel faz reservas, registra a entrada (check-in) e a saída (check-out) dos hóspedes, cobra o que eles consumiram, fecha o caixa do dia e vê relatórios.

O PROBLEMA

Muitos hotéis pequenos ainda controlam tudo em caderno, planilha e WhatsApp. Aí acontecem erros: vender o mesmo quarto para duas pessoas, cobrar errado, o caixa não bater e a dona não saber quanto o hotel realmente ganhou no mês.

A SOLUÇÃO

Um sistema único que vários funcionários usam ao mesmo tempo. Ele não deixa vender o mesmo quarto duas vezes, guarda quem fez cada ação e mostra relatórios prontos para a dona decidir preços e equipe.

QUEM USA O SISTEMA NO HOTEL

| Perfil | O que faz |
| --- | --- |
| Recepção | Reservas, check-in, check-out e caixa |
| Governança | Limpeza dos quartos, pelo celular |
| Gerência | Relatórios, preços e fechamento do dia |
| Financeiro | Caixa, contas e empresas |
| Administrador | Usuários e configurações |
| Suporte técnico | Backup e saúde do sistema (equipe técnica) |

Privacidade dos hóspedes (LGPD), em palavras simples

- O hotel guarda dados dos hóspedes porque a lei exige (ficha de registro) e para cumprir a reserva.

- Esses dados ficam guardados por 5 anos depois da última hospedagem e depois são apagados ou anonimizados.

- Cada funcionário só vê o que precisa para o seu trabalho.

- Tudo o que alguém faz no sistema fica registrado (quem, quando e o quê).

- O hóspede pode pedir para ver ou apagar seus dados (quando a lei permitir).

Proteções que o sistema já tem

- Cada pessoa tem seu próprio login e um PIN de 4 números.

- A tela bloqueia sozinha quando ninguém usa por alguns minutos.

- Backup automático várias vezes por dia.

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE D

Relação com a cliente

Conversa com a dona do hotel e cuida de quem decide o quê.

Tarefa D1 · Conversa com a dona do hotel  (cerca de 1h30)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Business Partner = ponte. Vocês levam perguntas e trazem decisões; quem decide é a dona.

As 6 perguntas mais importantes do questionário

- Quais são os tipos de quarto e quantos há de cada?

- O preço muda em fim de semana, temporada ou feriado?

- Até quando o hóspede pode cancelar sem multa?

- Quais formas de pagamento o hotel aceita?

- Quantos funcionários vão usar o sistema, e em que funções?

- Quais números a dona quer ver todo dia?

Mensagem para a Frente B depois da conversa

Oi, Frente B! A dona decidiu: [decisão 1], [decisão 2]. Isso muda o item [nº] do backlog?

DICAS

- Peçam licença para anotar. Repitam a resposta em voz alta para confirmar.

- O questionário salva as respostas sozinho e gera um arquivo para baixar.

CUIDADO COM

- Prometer coisas para a dona. Vocês recomendam; o grupo e a dona decidem juntos.

Tarefa D4 · Quem decide o quê e privacidade  (cerca de 1h)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Governança = deixar claro quem decide cada assunto.

- Privacidade: o hóspede tem direito de saber o que o hotel guarda dele.

Os 3 modelos de decisão da aula

| Modelo | Quem decide | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Monarquia de Negócio | A dona do hotel | Preço das diárias |
| Monarquia de TI | O time técnico (devs) | Backup e segurança |
| Duopólio | Dona + time técnico juntos | Novas funções no sistema |

Fatos para o aviso de privacidade

- O hotel guarda os dados da ficha porque a lei exige e para cumprir a reserva.

- Os dados ficam guardados por 5 anos depois da última hospedagem.

- Só os funcionários que precisam conseguem ver os dados.

- O hóspede pode pedir informações sobre os seus dados na recepção.

Modelo de aviso (completem)

Seus dados estão seguros. O [nome do hotel] guarda as informações da sua ficha porque a lei exige e para cuidar da sua reserva. Elas ficam guardadas por 5 anos e só a nossa equipe autorizada tem acesso. Dúvidas? Fale com a recepção.

DICAS

- Criar usuários é decisão de quem administra o hotel (a dona ou a gerência), com apoio técnico.

CUIDADO COM

- Dizer que "cada um decide" algum assunto: isso é Anarquia, o modelo que a aula manda evitar.

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE D

Treinamento

Faz os manuais e o plano para os funcionários aprenderem o sistema.

Tarefa D2 · Manual rápido do sistema  (cerca de 2h)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Manual bom cabe em uma página: passos numerados, frases curtas e um print por passo.

Recepção: fazer o check-in (passos reais do sistema)

1.  Menu Reservas → aba "Chegadas hoje".

2.  Clique na reserva do hóspede.

3.  Clique no botão verde "Check-in".

4.  Complete ou revise a ficha do hóspede.

5.  Confira o quarto escolhido.

6.  Clique em confirmar o check-in.

Governança: marcar o quarto como limpo (pelo celular)

1.  Entre no sistema pelo celular.

2.  Toque em "Governança" no menu de baixo.

3.  Cada toque no cartão do quarto avança o status: Sujo → Em limpeza → Limpo → Inspecionado.

Modelo de cada página

- Título: "Como fazer o check-in".

- Para quem: Recepção.

- Passos numerados com print.

- Se der errado: chame a gerência.

DICAS

- Para print no celular, usem o usuário de Governança que o dev de apoio criar.

CUIDADO COM

- Print com nome de hóspede real. Usem só a versão de demonstração (dados inventados).

Tarefa D3 · Plano de treinamento  (cerca de 1h)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- "Projeto Melancia": verde por fora (sistema entregue), vermelho por dentro (ninguém usa). O treinamento evita isso.

O que cada função precisa aprender

| Função | Conteúdo | Duração |
| --- | --- | --- |
| Recepção | Login e PIN, mapa do dia, reserva, check-in, check-out, caixa | 2 h |
| Governança | Login pelo celular, lista de quartos, mudar status | 30 min |
| Gerência | Relatórios, preços e fechamento do dia | 1 h |

Dificuldades comuns e como ajudar

| Dificuldade | Como ajudar |
| --- | --- |
| Medo de errar no caixa | Treinar com a versão de demonstração antes |
| Pouca prática com computador | Manual de uma página do lado do computador |
| Turno da noite sem ajuda | Telefone de quem chamar escrito no manual |
| Esquecer a senha | Usar o PIN de 4 números para desbloquear |

DICAS

- Treinem uma função por vez, com o manual da D2 na mão.

CUIDADO COM

- Treinar tudo para todos: cada função aprende só o que usa.

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE D

Dev de apoio

Cria os usuários de teste e ajuda nos prints.

O que você entrega em cada tarefa

| Tarefa | O que fazer |
| --- | --- |
| D1 | Passar o link do questionário e ajudar a abrir o arquivo de respostas. |
| D2 | Criar um usuário de Recepção e um de Governança na demonstração e ajudar nos prints. |
| D3 | Dizer quanto tempo leva para aprender cada tela. |
| D4 | Confirmar quem cuida de backup e de criar usuários. |

SEMPRE

- Mostrar o sistema funcionando e criar usuários de teste.

- Conferir o que a frente escreveu sobre o sistema.

- Passar números e prints da versão de demonstração.

- Explicar o que for técnico em palavras simples.

Peça ao seu dev de apoio o endereço da versão de demonstração e um usuário de teste. Ela tem dados inventados: nunca use dados reais de hóspedes nos trabalhos ou prints.

Onde tirar dúvidas

| Preciso de… | Onde encontrar |
| --- | --- |
| Ver o sistema funcionando | Peça ao dev de apoio o link da versão de demonstração |
| Tirar dúvida sobre o sistema | Dev de apoio da sua frente |
| Conceitos da disciplina | Apostila "Gestão Estratégica Guiada a Dados" |
| O que a dona do hotel respondeu | Frente D (questionário da reunião) |
| Entregar seu trabalho | Site da divisão de funções → Entregas da sua frente |

Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Diária | O preço de uma noite no hotel. |
| Check-in / Check-out | Registro da entrada e da saída do hóspede. |
| Taxa de ocupação | Quantos % dos quartos foram ocupados. Ex.: 35 de 50 = 70%. |
| Diária média (ADR) | Quanto o hotel recebeu, em média, por quarto vendido. |
| RevPAR | Receita das diárias dividida por todos os quartos (vendidos ou não). |
| No-show | Quem reservou e não apareceu. |
| Governança | Equipe de limpeza e arrumação dos quartos. |
| Backlog | Lista de tudo que o sistema precisa ter, em ordem de importância. |
| Sprint | Um ciclo curto de trabalho (aqui, 1 semana) com um objetivo. |
| KPI | Indicador importante, que ajuda a tomar uma decisão. |