PROJETO ESTADIA  ·  FRENTE D

Pessoas e Treinamento

Passo a passo

Missão: Cuidar das pessoas: conversar com a dona do hotel, preparar os funcionários para usar o sistema e definir quem decide o quê. Quem: 2 integrantes + 1 dev de apoio Base na disciplina: Aulas 13 a 16 da apostila

| Integrantes |  |
| --- | --- |
| Dev de apoio |  |
| Data final de entrega |  |

Como usar este documento

1.  Façam as etapas na ordem. Cada uma diz em que semana fazer, quanto tempo leva e qual aula da apostila explica o assunto.

2.  Nas tabelas, a 1ª linha é um exemplo: usem como modelo.

3.  O Desafio extra é opcional, só para quem quiser ir além.

4.  Preencham as tabelas e campos deste próprio arquivo (ele é editável no Word ou no Google Docs).

5.  Marquem o checklist Pronto quando antes de considerar a etapa concluída.

6.  Ao terminar cada etapa, salvem e enviem pelo site da divisão de funções, na área Entregas da Frente D, com o nome indicado em "Entregar como".

Etapa 1 · Conversa com a dona do hotel

Quando: Semana 1   ·   Tempo: cerca de 1h30   ·   Quem faz: Relação com a cliente

Conceito da apostila: Aula 16 · O Business Partner é a ponte entre o cliente e a equipe: entende o que o cliente precisa, leva as perguntas e traz as decisões. Ele recomenda; quem decide é o cliente.

OBJETIVO

Ouvir a dona do hotel e levar as respostas para o grupo.

PASSO A PASSO

1.  Usem o questionário pronto do projeto (peçam o link ao dev de apoio).

2.  Na conversa, comecem pelas perguntas sobre quartos, reservas, pagamentos e relatórios.

3.  Anotem as 5 decisões mais importantes na tabela abaixo.

4.  Mandem as decisões para a Frente B (produto) e a Frente C (indicadores).

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Assunto | O que a dona decidiu | Mandar para |
| --- | --- | --- |
| Cancelamento | Sem multa até 2 dias antes | Frente B |

PRONTO QUANDO

☐  Questionário respondido.

☐  5 decisões anotadas e repassadas.

Entregar como: D1-conversa-com-a-dona

Etapa 2 · Manual rápido do sistema

Quando: Semana 2   ·   Tempo: cerca de 2h   ·   Quem faz: Treinamento

Conceito da apostila: Aula 13 · Transformação digital não é só ter um sistema novo: as pessoas precisam saber usar. Sem isso, temos "tecnologia nova com problema antigo".

OBJETIVO

Fazer 2 manuais de uma página, com prints: um para a recepção e um para a governança.

PASSO A PASSO

1.  Peçam ao dev de apoio um usuário de recepção e um de governança na versão de demonstração.

2.  Recepção: mostrem como fazer um check-in, do começo ao fim, em no máximo 6 passos com prints.

3.  Governança: mostrem como marcar um quarto como limpo pelo celular.

4.  Use frases curtas e números grandes nos passos. Nada de termos técnicos.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Passo | O que fazer | Print |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abra o Mapa do dia e clique no quarto do hóspede | (colar print) |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

PRONTO QUANDO

☐  Manual da recepção (1 página).

☐  Manual da governança (1 página).

☐  Nenhum dado real de hóspede nos prints.

Entregar como: D2-manuais

Etapa 3 · Plano de treinamento

Quando: Semana 3   ·   Tempo: cerca de 1h   ·   Quem faz: Treinamento

Conceito da apostila: Aula 14 · Muitas empresas compram tecnologia mas não preparam as pessoas. Aí o projeto parece pronto, mas ninguém usa: é o "Projeto Melancia" (verde por fora, vermelho por dentro).

OBJETIVO

Planejar como os funcionários vão aprender a usar o sistema e o que pode atrapalhar.

PASSO A PASSO

1.  Preencham a tabela de treinamento por função (exemplo na primeira linha).

2.  Pensem em 3 dificuldades que os funcionários podem ter (ex.: medo de errar no caixa).

3.  Para cada dificuldade, escrevam uma forma de ajudar.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Função | O que precisa aprender | Duração |
| --- | --- | --- |
| Recepção | Reserva, check-in, check-out e caixa | 2 h |
| Governança |  |  |
| Gerência |  |  |

Dificuldades e como ajudar

| Dificuldade | Como ajudar |
| --- | --- |

PRONTO QUANDO

☐  Treinamento para 3 funções.

☐  3 dificuldades com solução.

Entregar como: D3-treinamento

Etapa 4 · Quem decide o quê e privacidade

Quando: Semana 4   ·   Tempo: cerca de 1h   ·   Quem faz: Relação com a cliente

Conceito da apostila: Aula 15 · Governança é deixar claro quem decide cada assunto. Ex.: "Monarquia de Negócio" = a dona decide; "Monarquia de TI" = a equipe técnica decide; "Duopólio" = as duas partes decidem juntas.

OBJETIVO

Mostrar quem decide cada assunto do sistema e escrever um aviso simples de privacidade para os hóspedes.

PASSO A PASSO

1.  Para cada assunto da tabela, digam quem decide: a dona, o time técnico ou os dois juntos.

2.  Escrevam o nome do modelo da aula (Monarquia de Negócio, Monarquia de TI ou Duopólio).

3.  Escrevam um aviso de privacidade de até 5 linhas para colocar no balcão (o guia tem as regras).

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Assunto | Quem decide | Modelo da aula |
| --- | --- | --- |
| Preço das diárias | A dona | Monarquia de Negócio |
| Backup e segurança |  |  |
| Criar usuários |  |  |
| Novas funções no sistema |  |  |

| Aviso de privacidade (até 5 linhas) |  |
| --- | --- |

PRONTO QUANDO

☐  4 assuntos com quem decide e o modelo.

☐  Aviso de privacidade escrito.

Entregar como: D4-governanca-e-privacidade

Desafio extra (opcional): Montem a matriz RACI de uma decisão (ex.: restaurar um backup): quem executa, aprova, é consultado e informado.

O papel do dev de apoio

- Mostrar o sistema funcionando e criar usuários de teste.

- Conferir o que a frente escreveu sobre o sistema.

- Passar números e prints da versão de demonstração.

- Explicar o que for técnico em palavras simples.

Como entregar no site

1.  Abram o link da divisão de funções que o grupo usa.

2.  Na Frente D, toquem em Enviar entrega e escolham o arquivo (Word, PDF, Excel, PowerPoint, imagem ou ZIP; até 25 MB).

3.  O arquivo aparece na hora para todo o grupo, com o nome de quem enviou e a data. Versões novas podem ser enviadas por cima: a mais recente fica no topo.

4.  Sem o servidor ligado (página aberta como arquivo), o envio não funciona: mandem o arquivo para a Frente A.